UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS

PAQUETE DE ACUERDOS DEL EQUIPO NEXO - SEMANA 3

Acuerdos de equipo, Definición de Terminado y Definición de Preparado

Curso: Ingeniería de Software I

Proyecto: HELA - Sistema web de gestión para restaurantes

Equipo: Nexo

Integrantes

Oscar Fabian Choque Palza - 2023-119010

Alex Jeanpier Chata Chino - 2024-119012

Helber Junior Lope Apomayta - 2021-119119

Elvis Ronald Arocutipa Quispe - 2024-119056

Tacna - Perú

2026

1. Acuerdos de equipo

| N.° | Ámbito | Acuerdo | Evidencia de cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Disponibilidad | Cada integrante registra al menos una franja de disponibilidad por semana para atender las actividades del equipo. | Registro semanal de disponibilidad en Canva |
| 2 | Revisión | Ningún Pull Request permanece más de 24 horas sin recibir un primer comentario de revisión de un integrante distinto de su autor. | Fecha de apertura del Pull Request y fecha del primer comentario. |
| 3 | Integración | Ninguna rama de trabajo permanece más de 3 días calendario sin integrarse o sin tener un impedimento registrado. | Historial de ramas o impedimento registrado en Canva. |
| 4 | Respuesta | Toda mención directa en un Issue o Pull Request recibe respuesta dentro de 24 horas hábiles. | Fecha de la mención y fecha de la respuesta. |
| 5 | Impedimentos | Todo impedimento se registra dentro de 24 horas desde que se identifica. | Registro del impedimento asociado a la actividad. |
| 6 | Responsabilidad | Toda actividad que se encuentra en curso tiene un responsable identificado. | Fecha de mención y respuesta en Issue o Pull Request/tablero |

.

2. Definición de Terminado (DoD)

La Definición de Terminado establece las condiciones que debe cumplir una actividad para poder considerarse terminada. Los criterios relacionados con pruebas u OpenAPI se aplican cuando corresponden al tipo de cambio realizado.

| N.° | Criterio | Evidencia que lo comprueba |
| --- | --- | --- |
| 1 | La actividad cumple los criterios de aceptación definidos en su Issue. | Issue de la actividad y cambios realizados. |
| 2 | El Pull Request cuenta con la aprobación de al menos un integrante distinto de su autor. | Historial de aprobaciones del Pull Request. |
| 3 | Los cambios que modifican el funcionamiento del sistema incluyen o actualizan las pruebas necesarias y estas finalizan sin errores. | Archivos de prueba y resultado de su ejecución. |
| 4 | Los commits respetan la convención acordada por el equipo y mantienen referencia al Issue correspondiente. | Historial de commits. |
| 5 | El cambio aprobado se encuentra integrado en develop | Historial del Pull Request y rama develop |
| 6 | Toda decisión de especificación pendiente que afecta al cambio está registrada como deuda con destinatario y supuesto provisional. | Issue de deuda de especificación. |

Fuente: Elaboración propia.

3. Definición de Preparado (DoR)

La Definición de Preparado establece las condiciones mínimas que debe cumplir una actividad antes de pasar a trabajo activo. Si una condición necesaria no se cumple, la actividad permanece en Pendiente.

| N.° | Condición de entrada | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| 1 | La actividad está registrada mediante un Issue y tiene un objetivo claro. | Issue de la actividad. |
| 2 | La actividad tiene criterios de aceptación definidos. | Criterios indicados en el Issue. |
| 3 | Los documentos, componentes o partes del sistema relacionados con la actividad están identificados. | Referencias indicadas en el Issue. |
| 4 | Las dependencias, bloqueos o decisiones pendientes conocidas están declaradas. | Issue o registro del impedimento. |
| 5 | Si existe una deuda de especificación relacionada, esta declara destinatario y supuesto provisional. | Issue de deuda relacionado. |

Fuente: Elaboración propia.

Regla de deuda de especificación. Ningún elemento inicia trabajo si su deuda de especificación no declara destinatario y supuesto provisional.

4. Declaración de fuente

La Definición de Terminado proviene de la Guía de Scrum (Schwaber y Sutherland, 2020).

Los acuerdos de equipo y la Definición de Preparado son decisiones del Equipo Nexo y no figuran como elementos definidos por dicha guía.

5. Vigencia

| Fecha de acuerdo | 08 / 09 / 2026 |
| --- | --- |
| Suscriben | Integrantes del Equipo Nexo |
| Próxima revisión | 31 / 12 / 2026 |

Ratificación

| ______________________________ Oscar Fabian Choque Palza Código: 2023-119010 Coordinador ofchoquep@unjbg.edu.pe | ______________________________ Alex Jeanpier Chata Chino Código: 2024-119012 achatac@unjbg.edu.pe |
| --- | --- |
| ______________________________ Helber Junior Lope Apomayta Código: 2021-119119 hjlopea@unjbg.edu.pe | ______________________________ Elvis Ronald Arocutipa Quispe Código: 2024-119056 earocutipaq@unjbg.edu.pe |

Anexo A. Prueba retroactiva de la rebanada CU-06

| N.° | Criterio DoD | Resultado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Criterios de aceptación cumplidos | Cumple | Issue #7 |
| 2 | Aprobación por integrante distinto del autor | No cumple | PR #8 |
| 3 | Pruebas necesarias sin errores | Cumple | Prueba HTTP |
| 4 | Commits con convención y referencia al Issue | No cumple | Historial de commits |
| 5 | Integración en develop | Cumple | PR #8 |
| 6 | Deuda registrada con destinatario y supuesto | Cumple | Issue #6 |

Anexo B. Registro de evidencias

| Evidencia | Referencia |
| --- | --- |
| Repositorio del equipo | https://github.com/Alex-Jeanpier-Chata/is-2026-nexo |
| Pizarra de trabajo en Canva | https://canva.link/m021h30kphdv0td |
| Deuda de especificación | https://github.com/Alex-Jeanpier-Chata/is-2026-nexo/issues/6 |
| Rebanada vertical CU-06 | https://github.com/Alex-Jeanpier-Chata/is-2026-nexo/issues/7 |
| Pull Request revisado | https://github.com/Alex-Jeanpier-Chata/is-2026-nexo/pull/8 |
| Plantilla de Issue | .github/ISSUE_TEMPLATE/actividad.md |